## Slide 1
内部团队 · 方案对齐
2026-08
短剧投放
全自动化链路
素材自动生产 × 智能打分 × 机器投放
短剧上线
·
素材自动生产
·
智能打分
·
机器投放
·
数据回流

## Slide 2
01 · 现状与痛点
为什么必须自动化？
01
素材与投放，两端都卡在人工。
素材生产：旁白、配乐、合成全靠手工，多语言重复制作，成本随语种数线性上涨。
投放执行：查报表、绑素材、建任务循环往复，好素材常常错过最佳投放窗口。
01
高重复
多语言 × 多账户反复操作
02
时效差
好素材错过最佳投放窗口
03
经验依赖
效果好坏取决于个人手感
04
难规模化
人力成为投放瓶颈

## Slide 3
02 · 目标愿景
一条全自动投放流水线
02
短剧上线
剧本 / 成片就绪
01
素材自动生产
LLM 旁白 · TTS · BGM
02
智能打分
时间序列模型选优
03
自动投放
规则引擎 · 跨账户跟投
04
数据回流
表现数据驱动优化
05
核心目标
短剧上线 → 自动产出素材 → 自动创建广告投放 → 表现驱动自动优化，全链路无需人工干预。

## Slide 4
03 · 系统架构
四层解耦，各自演进
03
输入层
短剧上线（剧本 / 成片就绪）
自动化核心
素材生产引擎
LLM 旁白 · TTS · BGM
素材评分
时间序列打分选优
机器投放执行
规则引擎 · 跨账户跟投
执行记录
SQLite 决策留痕
数据与账户
素材表现数据管道 · 账户池（active / paused / banned / daily_limit）
外部依赖
广告平台 API（Meta / TikTok）· 大模型与 TTS（LLM / 豆包语音）
模块间经 Provider 抽象解耦，外部依赖可替换

## Slide 5
04 · 素材自动生产
旁白流水线，一次成型
04
01
剧本上下文
读取成片 manifest 与剧本信息
02
LLM 旁白文案
按剧种生成旁白脚本
03
TTS 语音合成
豆包语音 · 多语种音色
04
片头 + 配乐
按剧种匹配 BGM 库
05
合成成片
旁白 + BGM + 画面合成输出
现有基础
旁白流水线
load_context → narration → TTS → concat 五阶段编排
按剧种 BGM 库
霸总豪门 / 甜宠 / 悬疑 / 都市情感 等分类
多语种音色
VOICE_MAP 按语言映射，支持多国投放
已可用 · 作为全链路第一环直接接入

## Slide 6
05 · 素材智能打分
时间序列模型，筛出值得投的素材
05
融合静态特征与时间序列特征，模型与真实表现持续对比回训，阈值随数据调优
时间序列特征 · 重要度 Top
Chart: 
| 累计ROI | 24h消耗峰值 | 早期消耗占比 | 24h CTR
重要度 | 526 | 454 | 419 | 372
静态特征 · 重要度 Top
Chart: 
| 累计积分 | 累计点击 | 累计消耗 | 累计展示
重要度 | 1472 | 1040 | 1014 | 950

## Slide 7
06 · 机器投放
从人工流水线，到规则引擎全自动
06
NOW
现状 · auto_delivery 三步流水线
1
查询达标素材
报表 API 捞取达标率 > 100% 素材
2
绑定到短剧
逐条搜索 → 绑定素材到对应短剧
3
创建投放任务
按语言分组，创建 Meta 广告任务
状态：运行中 · 每步人工确认
NEXT
演进 · 机器投放系统（Phase 2）
01
30min 定时调度
定时拉数据，规则独立扁平执行
02
YAML 规则引擎
指标 / 冷却 / 账户池全配置化
03
跨账户跟投
从账户池选 N 个账户复制任务
04
执行记录 + 看板
SQLite 留痕，四页面可视化
状态：设计完成 · 待开发
演进方向：三步流水线（人工确认） → 规则引擎全自动（机器投放），替换当前流水线

## Slide 8
07 · 数据反馈闭环
表现数据驱动，自动优化回路
07
广告平台 API
→
素材表现数据
→
打分 / 规则评估
→
跟投执行
→
执行记录 + 看板
↻ 表现数据回流 → 驱动下一轮打分与跟投
30 min
调度周期
≤ 30 min
跟投响应目标
100%
全链路可观测

## Slide 9
08 · 现有基础
已具备与待建设
08
素材生产
narration_pipeline 旁白流水线 + 按剧种 BGM 库 + 多语种音色
已就绪
素材打分
short-drama-scoring 时间序列模型，特征已分析
已就绪
投放执行（现状）
auto_delivery 三步流水线：查素材 → 绑定 → 建任务
运行中
投放演进
机器投放系统：规则引擎 / 账户池 / 跟投 / 看板
待开发
需求原型
auto_put（Meta） · auto_put_tiktok（TikTok）自动化任务
已完成
账户池与数据管道
账户状态维护、素材表现数据接入
待建设
结论：素材生产 / 打分 / 三步投放已具备，机器投放系统与账户池、数据管道是全链路关键待建项

## Slide 10
09 · 实施路径
四阶段渐进落地
09
P1
打通链路
素材生产 → 打分 → 三步流水线投放，人工确认收口
当前
1
P2
机器投放
规则引擎 + 账户池 + 跨账户跟投，替代三步流水线
下一步
2
P3
生命周期管理
学习期 / 衰退期自动关停、调价、预算调整
规划
3
P4
智能出价
基于竞价环境动态调整预算与出价
规划
4
Phase 2 里程碑：数据管道接入 · 账户池上线 · 规则引擎发布 · 跟投替代三步流水线 · 生命周期自动化

## Slide 11
10 · 风险与应对
四条主线风险，前置规避
10
01
账户合规
账户封禁 / 限额影响投放连续性
账户池多标签 + 状态维护兜底
02
API 稳定性
广告平台接口变更、限流导致跟投失败
Provider 抽象隔离 + 失败重试与告警
03
数据时效
管道延迟影响 30min 跟投响应目标
数据源 SLA 对齐 + 异常数据整批跳过
04
素材合规
TTS 音色、BGM 版权、素材复用风险
白名单机制 + 合规检查前置

## Slide 12
11 · 待对齐
5 个关键决策点
11
01
机器投放的替换节奏
三步流水线何时下线，由谁负责灰度切换
02
账户池选取策略
随机选取 vs 标签过滤，跟投排除已投放账户
03
渠道优先级
Meta / TikTok 并行推进还是先后验证
04
数据管道口径
字段定义、更新频率、异常数据兜底规则
05
规则与阈值归属
打分阈值 / 跟投规则由运营还是研发维护
下一步：团队对齐 → 输出 Phase 2 开发排期与分工